📄 implementation-plan.md

🧭 Enfoque general

- Construir rápido, simple y sin fricción.

- Cada paso es obvio y accionable.

- Primero vender. Luego optimizar.

🪜 Secuencia de construcción (micro-pasos)

Fase 1 — Base (MVP funcional)

- Definir nombre final y logo temporal.

- Crear estructura de páginas:

  - Home.

  - Catálogo.

  - Producto.

  - Checkout.

  - Políticas.

- Configurar dominio y hosting.

- Activar diseño responsive (mobile first).

Fase 2 — Catálogo y productos

- Cargar productos:

  - Fotos.

  - Precio.

  - Tallas.

  - Stock.

- Mostrar claramente:

  - Precio final.

  - Disponibilidad.

- Etiquetas visibles:

  - “Sin cambios ni devoluciones”.

  - “No se permite probar”.

Fase 3 — Checkout y pagos

- Formulario de compra corto:

  - Nombre.

  - Teléfono.

  - Dirección en Mérida.

- Selección de pago:

  - Tarjeta.

  - Transferencia.

  - Contra entrega.

- Mostrar costo de envío obligatorio.

- Checkbox obligatorio:

- “Acepto que no hay devoluciones”.

- “Entiendo que no puedo probar la prenda”.

Fase 4 — Gestión interna

- Panel admin simple:

- Ver pedidos.

- Estado del pago.

- Método elegido.

- Cambio de estado:

- Pendiente.

- Pagado.

- En camino.

- Entregado.

Fase 5 — Entrega

- Confirmación automática al cliente:

- Pedido recibido.

- Reglas recordadas.

- Mensaje al repartidor:

- Pedido pagado / contra entrega.

- No permitir pruebas.

⏱️ Timeline estimado

- Semana 1: Estructura + diseño base.

- Semana 2: Productos + checkout.

- Semana 3: Pagos + pruebas reales.

- Semana 4: Lanzamiento en Mérida.

👥 Roles mínimos

- Dueña / Admin:

  - Subir productos.

  - Confirmar pagos.

- Diseño / Marca:

  - Aplicar rosado + blanco.

  - Mantener limpieza visual.

- Operación:

  - Entregas.

  - Atención por WhatsApp.

🔁 Rituales recomendados

- Revisión semanal:

  - Pedidos fallidos.

  - Dudas de clientes.

- Ajustar textos donde haya confusión.

- Mantener políticas siempre visibles.

🔌 Integraciones opcionales

- WhatsApp Business:

  - Confirmaciones.

  - Soporte rápido.

- Google Maps:

  - Validar direcciones en Mérida.

- Pasarela de pagos local.

🎯 Objetivo del plan

- Vender desde el día 1.

- Evitar discusiones.

- Proteger la marca y la higiene.

- Mantener una experiencia femenina, clara y confiable.